南京航空航天大学文件

校档字〔2008〕1号

关于印发《南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收办法》的通知

各有关单位：

为加强我校固定资产投资项目档案管理，规范档案验收工作，确保固定资产投资项目档案的完整、准确、系统、安全，根据《国防科技工业固定资产投资项目档案验收办法》（科工办〔2007〕161号）要求，结合我校实际，特制订《南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收办法》，现予以印发，请遵照执行。

附件：南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收办法

二○○八年四月二十九日

主题词：固定资产  项目  档案  验收

附件

南京航空航天大学固定资产投资项目

档案验收办法

第一章 总 则

第一条  为加强南京航空航天大学固定资产投资项目档案管理，规范档案验收工作，确保固定资产投资项目档案的完整、准确、系统、安全，根据《国防科技工业固定资产投资项目档案验收办法》（科工办[2007]161号）的要求，结合学校的实际情况制定本办法。

第二条  本办法适用于上级部门审批可行性研究报告或初步设计的项目。本办法所称项目档案是指在固定资产投资项目(以下简称项目)立项、实施、竣工验收等各阶段形成的具有保存价值的各种载体形式的历史记录。

第三条  项目档案验收是项目竣工验收的必备条件之一。未经项目档案验收或者项目档案验收不合格的，不得进行或者通过项目竣工验收。

第四条  项目档案工作应与项目建设工作同步进行。项目建设责任单位应当将项目档案工作纳入项目建设管理程序，建立项目档案管理制度，明确项目档案工作领导责任制和相关人员岗位责任制，并进行考核。

第五条  学校档案馆归口管理校内项目档案验收工作，业务上接受上级档案部门的指导。

第二章  验收组织

第六条  项目档案验收的组织

学校成立固定资产投资项目档案验收小组，组长由分管档案工作的校领导担任，成员由发展计划、基建、国有资产管理、科技、财务、审计、纪委、档案等相关部门的人员组成，专业技术性强的项目可邀请有关专业人员参加，验收组人数为不少于5人的单数。有关事项如下：

（一）上级主管部门委托学校进行档案自验收的项目和学校自筹资金项目由学校组织实施档案验收。

（二）上级主管部门组织档案验收的项目，学校预先组织自检，自检形式与验收相同。

（三）学校在编制下达项目验收计划时，一并编制下达项目档案验收计划，档案验收一般应在项目总体验收2个月前进行。

（四）项目档案验收费用从项目整体验收费用中列支。

第三章  验收要求与标准

第七条  项目档案的验收应具备下列条件：

（一）主要教学、科研、生产性工程、辅助工程和公用工程已按文件批准内容建成，能满足生产或使用要求。

（二）主要工艺设备已安装配套并能够满足设计文件规定的教学、科研、生产需求。

（三）完成了项目建设全部文件材料的归档和分类、编目等档案整理工作。

第八条  项目档案验收标准按照《南京航空航天大学基本建设档案管理办法》、《南京航空航天大学仪器设备档案管理办法》 执行。

第九条  项目档案验收的内容要求

（一）项目档案基础管理工作

1．项目建设责任单位应认真执行国家档案工作法律法规，建立健全项目档案工作各项规章制度，建立切合实际的项目档案工作的管理体制和工作程序。

2．项目建设责任单位对项目档案工作实行统一管理，对本单位各部门和设计、施工、监理等参建单位进行有效的监督、指导，确保项目档案工作与项目建设同步进行。

3．项目档案工作实行领导负责制和有关人员档案工作责任制，负责项目工作的领导和部门应指定专人负责档案工作，并采取有效的考核措施。

4．项目文件材料的收集、整理和归档纳入合同管理，要求明确，控制措施有力。

5．保证档案工作所需经费，配备相应的办公设备，满足工作需要。

（二）项目档案的完整、准确、系统

1．项目应归档文件材料门类、载体齐全，归档文件材料能真实、准确反映项目建设过程和竣工时的实际情况，项目全部单项工程归档率达100%。

2．项目应归档全部文件材料进行了系统整理、编目规范、排架合理，有档案利用登记。

（三）项目档案的安全

1．保存档案的库房或办公室采取防火、防盗等控制措施。

2．档案柜架、卷盒、卷皮等档案装具符合标准要求。

3．归档文件的制成材料符合档案保护的要求。

4．采取有效措施保证档案实体和信息安全。

第四章 验收程序

第十条  项目建设责任单位在项目竣工后要做好档案验收准备工作，根据《南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收自检标准》（附件1）对本部门项目档案管理工作进行自查和总结，同时以书面形式提出项目档案验收申请。验收申请包括《南京航空航天大学固定资产项目档案验收申请表》（附件2）和《南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收自检表》（附件3）。

第十一条  档案验收小组接到验收申请后，一周内向被验收单位下达验收通知，明确验收时间。

第十二条  项目建设责任单位在项目档案验收前应当向验收组提供项目综合性管理文件、项目档案形成情况说明书、项目档案总目录或配套目录。项目综合性管理文件是档案专项验收和项目竣工总验收的依据，主要内容包括：

1.项目建议书。

2.项目可行性研究报告、专家评审意见及其批复。

3.为可行性研究报告或者初步设计签订的工程设计合同。

4.关于开展项目初步设计的通知、初步设计及其批复。

5.上级主管部门下达的项目年度投资计划。

6.项目调整的请示、批复，初步设计单位出具的项目调整报告。

7.项目消防、环保、劳动安全和职业卫生专项验收形成的相关文件。

8.项目竣工财务决算、审计报告、总结报告。

9.项目其他重要管理文件。

第十三条  项目档案验收以验收小组召集验收会议的形式进行。验收组全体成员参加项目档案验收会议，被验收单位负责提供会议场地和相关条件。会议主要议程包括：

1.项目建设责任单位主管领导汇报项目建设概况、项目档案工作情况。

2.验收组提出相关质询，组长提出检查验收的有关要求。

3.验收组检查项目档案及管理情况。

4.验收组汇总项目档案检查情况，并对项目档案的完整性、准确性、系统性和安全有效情况进行综合评价，填写《南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收意见表》（见附件4），宣布验收结果。

第十四条  项目档案验收不合格的项目，由档案验收小组提出限期整改要求，要求项目建设责任单位于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。复查仍不合格，不得进行项目竣工验收。造成档案损失的，依法追究有关单位及人员的责任。

第五章  附  则

第十五条  本办法由校档案馆负责解释。

第十六条  本办法自发布之日起实施。

附件：1.南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收自检标准

2.南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收申请表

3.南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收自检表

4.南京航空航天大学固定资产投资项目档案验收意见表

附件1

南京航空航天大学固定资产投资项目

档案验收自检标准

| 验收 项目 | 自检内容 | 详细说明 | 自检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 项目 档案 的基 础管 理工 作 | (一)项目建设责任单位认真履行项目档案工作职责 | 实行项目档案工作领导责任制,明确了负责档案工作的领导和部门,对项目档案工作实行统一管理 | 通过 （ ） 未通过 （ ） |  |
|  | (二)建立健全项目档案工作各项规章制度和业务标准 | 项目建设责任单位及各参建单位制定了项目文件收集、整理、保管、利用等制度 |  |  |
|  | (三)项目档案工作纳入合同管理 | 项目建设责任单位在与各参建单位签订的设计、施工、监理等合同或协议中有档案工作的内容 |  |  |
|  | (四)项目档案工作与项目建设同步进行 | 项目文件材料的收集、整理、归档、移交与项目的立项准备、建设和竣工同步进行 |  |  |
|  | (五)配备适应工作需要的兼职档案员 | 明确了兼职档案员或指定专门人员负责本部门档案工作 |  |  |
| 二、 项目 档案 的完 整性 | (一)项目应归档文件材料门类、载体齐全 | 1.项目管理、设计、施工、监理、设备、科研等类目的文件材料齐全 2.应归档的不同载体(照片、光盘、录音带、录像带等)全部归档 | 通过 （ ） 未通过 （ ） |  |
|  | (二)项目全部单项工程归档率达100% |  |  |  |
| 验收 项目 | 自检内容 | 详细说明 | 自检结果 | 备注 |
| 三、 项目 档案 的准 确性 | (一)归档文件材料能真实、准确反映项目建设过程和竣工时的实际情况 | 1.文件材料记载(录)准确、数据准确 2.签字手续完备 | 通过 （ ） 未通过 （ ） |  |
|  | (二)竣工图编制规范 | 1.竣工图图面整洁、线条清晰，竣工图章规范 2.所有竣工图按手风琴样要求统一折叠 |  |  |
| 四、 项目 档案 的系 统性 | (一)项目应归档全部文件材料进行了系统整理 | 积存文件材料及时进行整理 | 通过 （ ） 未通过（ ） |  |
|  | (二)编目规范、排架合理 | 1.案卷按一定的顺序整理、分类、编号 2.案卷排列有序、实用 |  |  |
|  | (三)编制档案目录或检索目录 |  |  |  |
|  | (四)建立档案利用登记 |  |  |  |
| 五、 项目 档案 的安 全性 | (一)档案柜架、卷盒、卷皮等档案装具符合标准要求 |  | 通过 （ ） 未通过 （ ） |  |
|  | (二)归档文件的制成材料符合耐久性要求 | 归档文件材料不能有过多的复印件或者有圆珠笔、纯蓝墨水、红墨水、铅笔等现象 |  |  |

附件2

南京航空航天大学固定资产投资项目档案

验收申请表

报送时间：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申请验收单位 |  | 申请验收时间 |  |
| 审批机关 |  | 立项时间 |  |
| 投资概算 |  | 建设时间 |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |
| 主要施工单位 |  | 主要监理单位 |  |
| 计划档案 验收日期 |  | 计划竣工 验收日期 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 电子信箱 |  |
| 申请单位 自检意见 | （单位盖章） 年 月 日 |

附件3

南京航空航天大学固定资产投资项目

档案验收自检表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设单位 |  |
| 项目开工时间 |  | 项目竣工时间 |  |
| 投资概算 |  | 项目负责人 |  |
| 联系人（兼职档案员） |  | 联系电话 |  |
| 项目档案情况 | 已向档案馆归档案卷 | 文字材料、表格（卷） |  |
|  |  | 图纸（张） |  |
|  |  | 照片、胶片（张） |  |
|  |  | 录音、录像带（盒） |  |
|  |  | 电子文件、软件程序（份） |  |
|  |  | 其它 |  |
|  |  | 合计（卷、张、盒、份） |  |
|  | 本部门保管档案 （附清单） | 文字材料、表格（卷） |  |
|  |  | 图纸（张） |  |
|  |  | 照片、胶片（张） |  |
|  |  | 录音、录像带（盒） |  |
|  |  | 电子文件、软件程序（份） |  |
|  |  | 其它 |  |
|  |  | 合计（卷、张、盒、份） |  |
|  | 各归档单位未向兼职档案员移交文件（附清单） | 合计（件） |  |
| 自检情况 | 项目档案基础管理工作 |  |
|  | 项目完整性 |  |
|  | 项目档案准确性 |  |
|  | 项目档案系统性 |  |
|  | 项目档案安生性 |  |
| 存在问题及 改进措施 |  |
| 兼职档案员签字/ 日期 |  | 项目负责人签字/日期 |  |

附件4

南京航空航天大学固定资产投资项目

档案验收意见表

验收时间：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目建设单位 |  |
| 项目参与单位 |  |
| 项目开工时间 |  | 项目竣工时间 |  |
| 项目档案总数 | 其中 |
|  | 文字材料、表格（卷） | 图纸（张） | 照片、胶片（张） | 录音、录像带（盒） | 电子文件软件程序（份） | 其它 |
| 验收组意见 | 组长签字： 日期： |
| 存在问题与整改要求 | 组长签字： 日期： |
| 验收组成员名单 | 单位 | 职务 | 签字 |